项目开发规范与流程

- 规范

  - 更改数据库数据表字段一定要通知所有人，并且写出sql语句。

  - 所有的数据表都使用tob_前缀，以作区分。

  - UI写在cigarette-ui里，对于烟草系统相关的Model层写在cigarette-system里，Controller仍然写在ruoyi-admin里。

  - 前端UI界面与若依框架保持风格一致开发，待新的相关需求出现后再改变。

  - 新的规范后续提出

- 流程与任务分配

  - 卯陈星/朱成

    - 完成地区表与监测区域表的基础操作开发

    - 完成检测区域里的摄像头管理基础操作开发

    - 完成工作人员的基础操作开发

    - 完成值班表的基础操作开发

    - 完成出勤记录的基础操作开发

    - 完成监测区域里的人员管理基础操作开发

    - 完善以上所有内容的开发

    - 完成文档管理的基础开发

    - 完成通知公告展示的基础操作开发

    - 完成查看执行文档的基础操作开发

  - 曹刘平/李瑞爽

    - 完成驾驶员信息的基础操作开发

    - 完成车型管理的基础开发

    - 完成车辆信息的基础操作开发

    - 完成车辆行为的基础操作开发

    - 完成案件信息的基础操作开发

    - 完善以上所有内容的开发

    - 完成上报车辆信息的基础操作开发

    - 完成上报嫌疑人的基础操作开发

    - 完成上报案件的基础操作开发

  - 刘玉斌

    - 完成执勤记录的基础业务开发

    - 完成预警记录的基础操作开发

    - 完成图片播放的基础开发

    - 完成关键视频播放的基础操作开发

    - 完成视频查看的基础操作开发

    - 完善以上所有内容的开发

    - 完成上报预警效果的基础操作开发

    - 完成上传建议、反馈的基础操作业务开发

  - 全部

    - 统计分析模块

    - 流程优化与完善

- 进度

  - 7-14正式开始系统开发